（一）编制依据

1、工程概况：

本工程为人才公寓（含复式洋房）装修建筑垃圾清运，项目位于南昌市新建区湾里校区，本次编制包括人才公寓（含复式洋房）装修建筑垃圾清运工程。

2、工程范围：

包括工程量清单范围内的内容。

3、编制依据：

（1）（建设工程工程量清单计价规范）《GB50500—2013》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017）》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一计价表（2023）》；

（2）人工单价调差：按赣建价（2020）5号文，调整综合工日100元/工日；

（3）本工程税金按9%编入造价；

（4）本工程材料价格依据《江西省南昌市造价信息》2025年第2期价格信息及市场价格，无信息价材料或定额中没有的均以市场价计入；

（5）本次编制按赣建价【2019】7号文计取扬尘治理费；

（二）工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：人才公寓（含复式洋房）装修建筑垃圾清运 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 建筑垃圾由校内建筑垃圾临时堆放处外运至校外，包含建筑垃圾临时堆放处附近的建筑垃圾清扫整理堆放，由甲方安排定期清运，运距自行考虑，结算不予调整 | m³ | 1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：人才公寓（含复式洋房）装修建筑垃圾清运 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

（三）工作内容及要求

1、供应商须至少为本项目提供1辆清运垃圾货车,货车需在长4米，宽2米，高1.3米及以上。供应商须具备履行项目必须的人员、设施设备；项目所用车辆年检合格、具有行驶证、驾驶人员具有匹配的驾驶证。（1、响应文件中提供以上内容的承诺函，格式详见下方附件。2、如车辆是供应商自有车辆，响应文件中提供自有车辆的行驶证、驾驶证及年检合格证加盖供应商公章；如车辆是供应商租赁的，响应文件中须提供租赁车辆的行驶证、租赁合同及车辆照片加盖供应商公章；原件现场核查。）

2、供应商成交后需为采购人提供建筑垃圾的清运工作，接到采购人要求后，在24小时内响应并派工到现场。

3、供应商需根据采购人要求，及时清运。在运输建筑垃圾时，随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照有关部门规定的运输路线、时间进行运输，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

4、供应商应根据以下要求做好施工组织及现场管理措施

（1）车辆管理措施：运送垃圾时车下垫草帘并清洗轮胎，保证出工作区域车辆不带泥上路。

（2）施工现场防尘措施：临时搭设围挡，路面回填后采用机械夯实，保证次日车辆通行，运送建筑垃圾时车下垫草帘子并清洗轮胎，保证出工作区域车辆不带泥上路。

（3）防止施工扬尘管理措施：每开始施工，由专人负责指挥交通，至施工完毕后，将建筑垃圾及时清运并清扫干净防止扬尘。

（4）防止建筑垃圾运输遗散扬尘管理措施：建筑垃圾运输车采用封闭式保证建筑垃圾车不超载，以防止运输车遗散扬尘。

（5）防止建筑垃圾乱倒乱卸管理措施：将建筑垃圾卸到市政部门指定的消纳地点，保证做到不乱倒乱卸。

5、供应商因根据以下要求做好现场周边的环境保护措施

（1）当日的工作完成后，将施工现场回填夯实并清扫干净，以保证周边环境整洁。

（2）防止施工扬尘管理措施：每天开始施工，由专人负责指挥交通，至施工完毕后，将需要运走的垃圾及时运走并清扫干净防止扬尘。

（3）防止建筑垃圾运输遗散扬尘管理措施：建筑垃圾运输车采用封闭式保证建筑垃圾车不超载，以防止运输车遗散扬尘。

（4）防止建筑垃圾乱倒乱卸管理措施：将建筑垃圾卸到市政部门指定的消纳地点，保证做到不乱倒乱卸。

（5）现场周边的环境保护措施：当日的工作完成后，将施工现场回填夯实并清扫干净，以保证周边环境整洁。

6、成交供应商工作人员进入工作区域应遵守采购人管理制度；成交供应商工作人员在工作时应遵守安全规则，工作时要设围栏告示牌，如因成交供应商清运垃圾时造成的人员伤亡和设备损失，由成交供应商独立承担相应的损害赔偿责任。成交供应商应做好清运垃圾的安全措施，因清运垃圾的成交供应商职工人身伤害，与采购人无关；造成学校或其他人员人身伤害，由成交供应商全权赔偿。

7、供应商成交后须严格按照谈判响应确认的报价进行收费，若出现《谈判应答一览明细表》以外的，须承诺必须是市场最低价。

8、在工作期内，成交供应商应负责其清运人员的交通、食宿等费用和清运所产生的货物包装和往返运费等均由成交供应商承担。

9、成交供应商不得将采购人委托的建筑垃圾清运工作项目转包或分包；一经发现，采购人有权即刻终止合同，如对采购人造成损失的，采购人有权保留追究其赔偿的法律责任。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。